# 订单详情表单开发完成度审计

寰宇订单与 B 端订单详情页面 · 2026 年 9 月 9 日

结论：当前代码已为 11 类服务接入 35 个服务流程 Tab 的独立渲染路径，未发现仍显示“当前为流程轮廓”的已配置服务类型。截图中提出的表单、只读展示、反推表单和弹窗交互均已有前端实现；但数据保存、提交、上传、分页和真实选项联动仍属于下一阶段工作。

# 审计范围和判定口径

审计文件：packages/tray-app/src/renderer/src/v2/pages/ApplicationDetailPage.tsx。

审计入口：SERVICE_FLOW_TAB_DEFINITIONS 与 ServiceInformationFlow 的 Tab 路由。

已开发：有明确组件负责渲染该服务类型和 Tab，并具备截图所需的字段或只读信息结构。

待接入：不影响当前页面结构的后端 API、持久化、真实字典选项、上传和业务状态流转。

# 服务类型和 Tab 完成度

| 服务类型 | Tab | 当前组件 | 状态 | 实现说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全程门诊 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 全程门诊 | 确认方案 | OutpatientPlanConfirmationForm | 已开发（前端） | 方案字段、点名专家区域和本地校验 |
| 全程门诊 | 分配陪诊 | OutpatientAssignmentForm | 已开发（前端） | 按查看页反推；四列布局，必填校验 |
| 全程门诊 | 陪诊录入 | OutpatientEscortEntryForm | 已开发（前端） | 到诊、导单、影像、门诊小结、复诊交互 |
| 全流程 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 全流程 | 确认方案 | OutpatientPlanConfirmationForm | 已开发（前端） | 复用门诊方案表单 |
| 全流程 | 分配陪诊 | FullProcessAssignmentForm | 已开发（前端） | 支持同一订单多条就诊安排 |
| 全流程 | 陪诊录入 | FullProcessEscortEntryForm | 已开发（前端） | 门诊信息/住院信息两个子 Tab；支持新增门诊 |
| 单次门诊 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 单次门诊 | 确认方案 | OutpatientPlanConfirmationForm | 已开发（前端） | 复用门诊方案表单 |
| 单次门诊 | 分配陪诊 | SingleOutpatientAssignmentForm | 已开发（前端） | 复用反推的门诊分配表单 |
| 单次门诊 | 陪诊录入 | OutpatientEscortEntryForm | 已开发（前端） | 隐藏复诊和提交按钮，保留只读/编辑结构 |
| 电话问诊 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 电话问诊 | 确认方案 | OutpatientPlanConfirmationForm | 已开发（前端） | 复用门诊方案表单 |
| 电话问诊 | 分配陪诊 | PhoneConsultationAssignmentForm | 已开发（前端） | 复用电话问诊查看页反推表单 |
| 电话问诊 | 陪诊录入 | PhoneConsultationEscortEntryForm | 已开发（前端） | 增加实际协调名称；隐藏复诊 |
| 检查加急 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 检查加急 | 分配陪诊 | UrgentCheckAssignmentForm | 已开发（前端） | 支持特殊检查项目红框区域 |
| 检查加急 | 陪诊录入 | UrgentCheckEscortEntryForm | 已开发（前端） | 按既有检查加急服务字段实现 |
| 住院 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 住院 | 分配陪诊 | HospitalAssignmentForm | 已开发（前端） | 支持点名专家红框区域 |
| 住院 | 陪诊录入 | HospitalEscortEntryForm | 已开发（前端） | 住院单号、住院时间、结论、影像 |
| 住院护工协助 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 住院护工协助 | 分配陪诊 | HospitalCareAssignmentForm | 已开发（前端） | 护工分配字段和服务记录 |
| 住院护工协助 | 陪诊录入 | HospitalCareEscortEntryForm | 已开发（前端） | 护工服务、反馈、影像 |
| 就医接送 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 就医接送 | 服务录入 | MedicalTransportServiceEntryForm | 已开发（前端） | 接送服务信息结构 |
| 共享流程 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 共享流程 | 服务录入 | SharedServiceEntryForm | 已开发（前端） | 共享流程服务信息结构 |
| MDT服务 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| MDT服务 | 确认方案 | MdtPlanConfirmationForm | 已开发（前端） | 确认资料完整、方案附件区域 |
| MDT服务 | 服务录入 | MdtServiceEntryForm | 已开发（前端） | 根据只读页反推：实际服务、专家建议、服务方案列表 |
| 挂号协助 | 申领 | ClaimInformationView | 已开发（前端） | 只读申领信息 |
| 挂号协助 | 确认方案 | RegistrationAssistancePlanView | 已开发（前端） | 只读确认方案；变更挂号信息弹窗 |
| 挂号协助 | 服务录入 | RegistrationAssistanceServiceEntryForm | 已开发（前端） | 仅对红框字段反推编辑表单，其余保持只读 |

# 已覆盖的截图需求

前四种门诊服务的第四个 Tab 统一为“陪诊录入”；MDT 服务和挂号协助的服务 Tab 统一为“服务录入”。

全流程陪诊录入包含“门诊信息”和“住院信息”两个子 Tab，并支持新增门诊的弹窗交互。

住院信息中的点名专家勾选会展示红框专家区域；检查加急和住院分配中的红框区域也已保留。

挂号协助的确认方案保持只读，点击“变更挂号信息”可打开变更弹窗；服务录入仅对截图红框字段反推编辑表单。

MDT 服务录入、全程门诊/单次门诊/电话问诊的分配陪诊和陪诊录入，均按查看页反向生成了对应表单结构。

# 当前仍需后续完善

真实数据接入：新表单目前以组件本地状态承载输入，尚未接入保存、提交、确认方案、确认推送和变更记录接口。

字典和联动：省、市、医院、科室、医生、服务类型等下拉选项仍使用占位数据或空状态；需要后续接入真实字典并补充联动规则。

附件能力：医疗影像、附件上传、预览和分页目前保留页面占位交互，上传接口尚未接入。

按钮业务：发送服务信息、爽约、保存、确认服务方案、确认资料完整等按钮已按截图展示，但功能逻辑尚未接入。

只读状态来源：当前只读/编辑状态由页面的已完成 Tab 状态控制，后续应改为由后端服务状态和权限共同决定。

视觉细化：本轮重点是字段、布局和交互骨架；拿到剩余截图后仍需继续校准文案、默认值、必填规则和细节样式。

# 验证记录

npm.cmd run typecheck：通过（Node 与 Web 两套 TypeScript 检查均通过）。

git diff --check：通过。

审计结论基于当前工作区代码，不代表未提交改动已发布到安装包或远程仓库。